Приложение 1

к постановлению администрации города

от 29.12.2022 №3444

Паспорт

муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы |  |  |  | Развитие транспортной системы города Мегиона на 2019-2025 годы |  |  |  |  |  |  | Сроки реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2025 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип муниципальной программы |  |  |  | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Куратор муниципальной программы |  |  |  | Заместитель главы города по городскому хозяйству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы |  |  |  | Администрация города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы |  |  |  | Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Мегиона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы |  |  |  | 1.Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; 2.Создание условий для предоставления транспортных услуг по перевозке пассажиров на маршрутной сети и организация транспортного обслуживания; 3.Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов и элементов обустройства улично-дорожной сети города Мегиона; 4.Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения и формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы |  |  |  | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы». Подпрограмма 2 «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства города Мегиона». Подпрограмма 3 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения, повышение безопасности дорожного движения в городе Мегионе». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели муниципальной программы | № п/п | Наименование целевого показателя |  |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Базовое значение | 2019 | 2020 |  | 2021 |  |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |  | На момент окончания реализации муниципальной программы |  | Ответственный исполнитель/соисполнитель, ответственный за достижение показателя |  |
|  | 1 | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, м² |  |  | 51574 | 73082 | 73082 |  | 81890,9 |  |  | 85477,9 |  | 85477,9 |  | 85477,9 |  | 85477,9 |  |  | 85477,9 |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса» Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса» |  |
|  | 2 | Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, км |  |  | 1,3 | 0,4 | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | 0,4 |  |  |  |
|  | 3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов, м² |  |  | 101629 | 111912 | 111912 |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | 111912 |  |  |  |
|  | 4 | Доля от общей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, обслуживающих движение в режиме перегрузки, % |  |  | 6,9 | 5,9 | 6,4 |  | 6,0 |  |  | 6,0 |  | 6,0 |  | 6,0 |  | 6,0 |  |  | 6,0 |  |  |  |
|  | 5 | Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городе Мегионе, тыс. человек |  |  | 238,5 | 238,5 | 182,4 |  | 312,1 |  |  | 312,1 |  | 312,1 |  | 312,1 |  | 312,1 |  |  | 312,1 |  |  |  |
|  | 6 | Транспортная подвижность населения города Мегиона в городском сообщении, количество поездок/1 жителя/год |  |  | 4,2 | 4,5 | 3,4 |  | 5,9 |  |  | 5,9 |  | 5,9 |  | 5,9 |  | 5,9 |  |  | 5,9 |  |  |  |
|  | 7 | Осуществление Перевозчиком перевозок обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Мегиона и поселка городского типа Высокий автомобильным транспортом общего пользования (за исключением такси) до муниципальных общеобразовательных организаций и обратно, чел |  |  | - | - | - |  | - |  |  | 600 |  | 1350 |  | 1350 |  | 1350 |  |  | 1350 |  | Администрация города Мегиона |  |
|  | 8 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, м |  |  | 84200 | 84600 | 84600 |  | 84600 |  |  | 84600 |  | 84600 |  | 84600 |  | 84600 |  |  | 84600 |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса» Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса» |  |
|  | 9 | Протяженность отремонтированных дорог с твердым покрытием (ямочный ремонт), м |  |  | 10750 | 2356 | 2442 |  | 2816 |  |  | 3816 |  | 3816 |  | 3816 |  | 3816 |  |  | 3816 |  |  |  |
|  | 10 | Удельный вес отремонтированных дорог к общей протяженности дорог с твердым покрытием, % |  |  | 16 | 3,39 | 3,39 |  | 3,9 |  |  | 5,4 |  | 5,4 |  | 5,4 |  | 5,4 |  |  | 5,4 |  |  |  |
|  | 11 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, км |  |  | 20,83 | 12,60 | 14,6 |  | 14,23 |  |  | 14,23 |  | 14,23 |  | 14,23 |  | 14,23 |  |  | 14,23 |  |  |  |
|  | 12 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % |  |  | 75,26 | 85,10 | 85,4 |  | 85,7 |  |  | 85,7 |  | 85,7 |  | 85,7 |  | 85,7 |  |  | 85,7 |  |  |  |
|  | 13 | Количество жителей города, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, чел. |  |  | 37 | 41 | 36 |  | 36 |  |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  |  | 36 |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса» |  |
|  | 14 | Количество детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, человек |  |  | 6 | 8 | 7 |  | 6 |  |  | 5 |  | 4 |  | 3 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 15 | Количество дорожно-транспортных происшествий, случаев |  |  | 34 | 36 | 33 |  | 31 |  |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  |
|  | 16 | Доля от общего количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей, % |  |  | 17,6 | 22,2 | 21,2 |  | 19,4 |  |  | 16,7 |  | 13,30 |  | 10,3 |  | 6,7 |  |  | 6,7 |  |  |  |
|  | 17 | Доля административных правонарушений, предусмотренных ст.12.9, 12.12, 12.16, 12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фотовидофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких правонарушений, % |  |  | 0,0 | 45,0 | 12,0 |  | 17,0 |  |  | 22,0 |  | 27,0 |  | 32,0 |  | 37,0 |  |  | 37,0 |  |  |  |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы |  |  | Источники финансирования |  |  |  |  | Расходы по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | 2019 |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |
|  |  |  | всего |  |  |  |  | 1 300 738,4 |  | 236 384,0 |  |  | 183 988,4 |  | 224 692,4 |  | 206 777,3 |  |  | 54 960,5 |  | 143 935,8 |  | 250 000,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  | 38 953,0 |  | 38 921,3 |  |  | 31,7 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 1 261 785,4 |  | 197 462,7 |  |  | 183 956,7 |  | 224 692,4 |  | 206 777,3 |  |  | 54 960,5 |  | 143 935,8 |  | 250 000,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |

Приложение 2

к постановлению администрации города

от «____»____________2022 №______

Таблица 1

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

| № п/п | Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (1-4) | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса» | всего | 105 775,0 | 45 404,1 | 2 807,3 | 29 064,6 | 14 451,6 | 7 023,7 | 7 023,7 |  | 0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 38 921,3 | 38 921,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 66 853,7 | 6 482,8 | 2 807,3 | 29 064,6 | 14 451,6 | 7 023,7 | 7 023,7 |  | 0 |  |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 1.2. | Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом (5, 6) | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса» | всего | 78 476,1 | 8 430,6 | 13 000,0 | 13 392,4 | 13 318,7 | 8 334,4 | 15 000,0 | 7 000,0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 78 476,1 | 8 430,6 | 13 000,0 | 13 392,4 | 13 318,7 | 8 334,4 | 15 000,0 | 7 000,0 |  |  |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.3. | Субсидии перевозчику (подрядчику) в целях возмещения недополученных доходов в связи с выполнением работ по перевозке обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Мегиона проживающих на территории СУ-920 и 28 микрорайона города Мегиона, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях поселка городского типа Высокий города Мегиона и проживающих на территории поселка городского типа Высокий города Мегиона на проезд автомобильным транспортом общего пользования (за исключением такси) до муниципальных общеобразовательных организаций и обратно (7) | Администрация города | всего | 1 451,1 | 0 | 0 | 0 | 1 451,1 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 1 451,1 | 0 | 0 | 0 | 1 451,1 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  | всего | 185 702,2 | 53 834,7 | 15 807,3 | 42 457,0 | 29 221,4 | 15 358,1 | 22 023,7 | 7 000,0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 38 921,3 | 38 921,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 146 780,9 | 14 913,4 | 15 807,3 | 42 457,0 | 29 221,4 | 15 358,1 | 22 023,7 | 7 000,0 |  |  |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Подпрограмма 2 «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства города Мегиона» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования города Мегиона (8-12) | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса» | всего | 1 111 867,7 | 181 750,1 | 167 198,7 | 181 985,4 | 176 419,0 | 39 602,4 | 121 912,1 |  |  | 243 000,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 1 111 867,7 | 181 750,1 | 167 198,7 | 181 985,4 | 176 419,0 | 39 602,4 | 121 912,1 |  |  | 243 000,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Итого по подпрограмме 2 |  |  | всего | 1 111 867,7 | 181 750,1 | 167 198,7 | 181 985,4 | 176 419,0 | 39 602,4 | 121 912,1 |  |  | 243 000,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 1 111 867,7 | 181 750,1 | 167 198,7 | 181 985,4 | 176 419,1 | 39 602,4 | 121 912,1 |  |  | 243 000,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Подпрограмма 3 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения, повышение безопасности дорожного движения в городе Мегионе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Совершенствование условий движения и организации дорожного движения на улично-дорожной сети города (13-17) | 1.Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса» 2.Администрация города | всего | 3 168,5 | 799,2 | 982,4 | 250,0 | 1 136,9 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 31,7 | 0 | 31,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 3 136,8 | 799,2 | 950,7 | 250,0 | 1 136,9 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Итого по подпрограмме 3 |  |  | всего | 3 168,5 | 799,2 | 982,4 | 250,0 | 1 136,9 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 31,7 | 0 | 31,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 3 136,8 | 799,2 | 950,7 | 250,0 | 1 136,9 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Всего по муниципальной программе |  |  | всего | 1 300 738,4 | 236 384,0 | 183 988,4 | 224 692,4 | 206 777,3 | 54 960,5 | 143 935,8 |  |  | 250 000,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 38 953,0 | 38 921,3 | 31,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 1 261 785,4 | 197 462,7 | 183 956,7 | 224 692,4 | 206 777,3 | 54 960,5 | 143 935,8 |  |  | 250 000,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессная часть |  |  | всего | 1 300 738,4 | 236 384,0 | 183 988,4 | 224 692,4 | 206 777,3 | 54 960,5 | 143 935,8 |  |  | 250 000,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 38 953,0 | 38 921,3 | 31,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 1 261 785,4 | 197 462,7 | 183 956,7 | 224 692,4 | 206 777,3 | 54 960,5 | 143 935,8 |  |  | 250 000,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего | 2 991,3 | 0 | 2 474,9 | 516,4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 2 991,3 | 0 | 2 474,9 | 516,4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Прочие расходы |  |  | всего | 1 300 738,4 | 236 384,0 | 183 988,4 | 224 692,4 | 206 777,3 | 54 960,5 | 143 935,8 |  |  | 250 000,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 38 953,0 | 38 921,3 | 31,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 1 261 785,4 | 197 462,7 | 183 956,7 | 224 692,4 | 206 777,3 | 54 960,5 | 146 935,8 |  |  | 250 000,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса» |  |  | всего | 1 300 738,4 | 236 384,0 | 183 988,4 | 224 692,4 | 206 777,3 | 54 960,5 | 143 935,8 |  |  | 250 000,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 38 953,0 | 38 921,3 | 31,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 1 261 785,4 | 197 462,7 | 183 956,7 | 224 692,4 | 206 777,3 | 54 960,5 | 143 935,8 |  |  | 250 000,0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Соисполнитель 1 Администрация города |  |  | всего | 1 496,4 | 0 | 45,3 | 0 | 1 451,1 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 31,7 | 0 | 31,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 1 464,7 | 0 | 13,6 | 0 | 1 451,1 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |

Таблица 2

Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы

| № структурного элемента (основного мероприятия) | Наименование структурного элемента (основного мероприятия) | Направление расходов структурного элемента (основного мероприятия) | Наименование порядка, номер приложения, реквизиты нормативного правового акта, наименование портфеля проектов, (проекта) | Наименование целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель. Развитие улично-дорожной сети для устойчивого социально-экономического развития города Мегиона. Создание условий для предоставления транспортных услуг по перевозке пассажиров на маршрутной сети и организация транспортного обслуживания. |  |  |  |  |
| Задача 1. Реконструкция (строительство), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. Задача 2. Создание условий для предоставления транспортных услуг по перевозке пассажиров на маршрутной сети и организация транспортного обслуживания. |  |  |  |  |
| # Подпрограмма I «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Развитие и улучшение параметров сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных проездов, дворовых территорий | Федеральный закон от 8.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»; ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля». (принят Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26.09.2017 № 1245-ст); СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги» (утверждены постановлением Госстроя СССР от 20.08.1985 № 133); постановление администрации города от 27.04.2019 № 802 «О принятия решения о заключении концессионных соглашений и порядке формирования перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений»; постановление главы города от 31.01.2019 № 2 «Об утверждении перечня объектов улично-дорожной сети города Мегиона в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения в 2019 году». | Показатель 1. «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, предусматривающие софинансирование из бюджета автономного округа», кв. м (показатель характеризует площадь капитально отремонтированных, построенных или реконструированных автомобильных дорог местного значения, согласно актам выполненных работ, дефектной ведомости или локально-сметного расчета). Показатель 2. «Протяженность введенного в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, км» (показатель характеризует объем введенной в эксплуатацию автомобильной дороги, в процентном соотношении к общей протяженности дорог. Источник данных о базовом значении: Форма федерального статистического наблюдения 3-ДГ (МО) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований»). Показатель 3. «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов», м (показатель характеризуем объем отремонтированных автомобильных дорог и внутриквартальных проездов местного значения). Показатель 4. «Доля от общей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, обслуживающих движение в режиме перегрузки», % (протяженность автомобильных дорог местного значения, работающих в режиме перегрузки, в процентном соотношении к общей протяженности дорог). |
| 1.2. | Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом | Предоставление транспортных услуг по перевозке пассажиров на маршрутной сети | Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | Показатель 5. «Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городе Мегионе», тыс. чел. (Суммирование количества перевезенных пассажиров соответствующим видом транспорта в отчетном году). Показатель 6. «Транспортная подвижность населения города Мегиона в городском сообщении», поездок/1 жителя/год (характеризует количество поездок на 1 жителя в год). |
| 1.3 | Субсидии перевозчику (подрядчику) в целях возмещения недополученных доходов в связи с выполнением работ по перевозке обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Мегиона проживающих на территории СУ-920 и 28 микрорайона города Мегиона, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях поселка городского типа Высокий города Мегиона и проживающих на территории поселка городского типа Высокий города Мегиона на проезд автомобильным транспортом общего пользования (за исключением такси) до муниципальных общеобразовательных организаций и обратно | Субсидии предоставляется в размере недополученных доходов в связи с выполнением работ по перевозке обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Мегиона и поселка городского типа Высокий города Мегиона на проезд автомобильным транспортом общего пользования (за исключением такси) до муниципальных общеобразовательных организаций и обратно, но не более двух поездок в учебный день. | Постановление администрации города Мегиона от 28.07.2022 №2026 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии перевозчику (подрядчику) в целях возмещения недополученных доходов в связи с выполнением работ по перевозке обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Мегиона и проживающих на территории СУ-920 и 28 микрорайона города Мегиона, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях поселка городского типа Высокий города Мегиона и проживающих на территории поселка городского типа Высокий города Мегиона на проезд автомобильным транспортом общего пользования (за исключением такси) до муниципальных общеобразовательных организаций и обратно | Показатель 7. «Осуществление Перевозчиком перевозок обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Мегиона автомобильным транспортом общего пользования (за исключением такси) до муниципальных общеобразовательных организаций и обратно, чел. (в соответсвии с постановлением администрации города Мегиона от 28.07.2022 №2026) |
| Цель. Сохранение транспортно-эксплуатационных характеристик автодорог города Мегиона, обеспечение безопасности дорожного движения. |  |  |  |  |
| Задача. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов и элементов обустройства улично-дорожной сети города Мегиона. |  |  |  |  |
| # Подпрограмма II «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, проездов, элементов обустройства улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства города Мегиона» |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования города Мегиона | Монтаж технических средств организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Мегиона, нанесение линий дорожной разметки, содержание и ремонт автомобильных дорог, проездов и элементов обустройства улично-дорожной сети | Федеральный закон от 8.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | Показатель 8. «Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения», м (форма федерального статистического наблюдения № 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований»). Показатель 9. «Протяженность отремонтированных дорог с твердым покрытием (ямочный ремонт)», м (показатель характеризует площадь отремонтированных дорог с твердым покрытием, в том числе проведенный ямочный ремонт, согласно актам выполненных работ, дефектной ведомости или локально-сметного расчета). Показатель 10. «Удельный вес отремонтированных дорог к общей протяженности дорог с твердым покрытием», % (показатель характеризует объем отремонтированных автомобильных дорог, в процентном соотношении к общей протяженности дорог. Источник данных о базовом значении: Форма федерального статистического наблюдения № 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований»). Показатель 11. «Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года». Показатель 12. «Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения», % (показатели 11, 12 характеризуют объем автомобильных дорог соответствующих и не соответствующих требованиям, в процентом соотношении к общей протяженности дорог. Источник данных о базовом значении: Форма федерального статистического наблюдения № 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований»). |
| Цель. Сокращение количества пострадавших от дорожно-транспортных происшествий. |  |  |  |  |
| Задача. Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения и формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах. |  |  |  |  |
| # Подпрограмма III «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения, повышение безопасности дорожного # движения в городе Мегионе» |  |  |  |  |
| 3.1. | Совершенствование условий движения и организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Мегиона | Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным учреждениям, образовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей, освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения, организация массовых мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении | Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; Федеральный закон от 8.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; постановление администрации города от 15.11.2019 № 2417 «О плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Мегиона на период до 2035 года» | Показатель 13. «Количество жителей города пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях», чел. Показатель 14. «Количество детей пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях», чел. Показатель 15. «Количества дорожно-транспортных происшествий», шт. (показатели 12., 13., 14., на основании данных за отчетный период ОГИБДД ОМВД по г. Мегиону). Показатель 16. «Доля от общего количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей», % (характеризует процентное соотношение дорожно-транспортных происшествий с участием детей от общего количество произошедших дорожно-транспортных происшествий в текущем году). |
|  |  | Разработка проектов строительства (модернизации) систем видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного движения. Энергоснабжение, техническое обслуживание и ремонт оборудования. Приобретение видеокамер, программного обеспечения, серверного и периферийного оборудования, строительство каналов связи несущих конструкций. Информирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения. |  | Показатель 17. «Доля административных правонарушений, предусмотренных ст. 12.9, 12.12, 12.16, КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фотовидеофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких нарушений». Показатель рассчитывается по следующей формуле: П2i=(Кф*100)/Кн, где: П2i - плановое значение показателя, тыс. человек; Кф - количество административных правонарушений, выявленных с помощью технических средств фотовидеофиксации, работающих в автоматическом режиме; Кн - общее количество выявленных административных правонарушений, предусмотренных ст. 12.9, 12.12, 12.16, 12.19 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Фактическое значение указанных показателей рассчитывается исходя из отчетных документов отдела Министерства внутренних дел России по городу Мегиону. |

Приложение 3

к постановлению администрации города

от «____»____________2022 №______

Таблица 3

Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основного мероприятия) муниципальной программы

| № | Наименование показателя | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, м² | 51574 | 73082 | 73082 | 81890,9 | 85477,9 | 85477,9 | 85477,9 | 85477,9 | 85477,9 |
| 2 | Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 1,3 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | 0,4 |
| 3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов, м² | 101629 | 111912 | 111912 | - | - | - | - | - | 111912 |
| 4 | Доля от общей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, обслуживающих движение в режиме перегрузки, % | 6,9 | 5,9 | 6,4 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 5 | Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городе Мегионе, тыс. человек | 238,5 | 238,5 | 182,4 | 312,1 | 312,1 | 312,1 | 312,1 | 312,1 | 312,1 |
| 6 | Транспортная подвижность населения города Мегиона в городском сообщении, количество поездок/1 жителя/год | 4,2 | 4,5 | 3,4 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| 7 | Осуществление Перевозчиком перевозок обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования город Мегион и поселка городского типа Высокий автомобильным транспортом общего пользования (за исключением такси) до муниципальных общеобразовательных организаций и обратно, чел | - | - | - | - | 600 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| 8 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, м | 84200 | 84600 | 84600 | 84600 | 84600 | 84600 | 84600 | 84600 | 84600 |
| 9 | Протяженность отремонтированных дорог с твердым покрытием (ямочный ремонт), м | 10750 | 2356 | 2442 | 2816 | 3816 | 3816 | 3816 | 3816 | 3816 |
| 10 | Удельный вес отремонтированных дорог к общей протяженности дорог с твердым покрытием, % | 16 | 3,39 | 3,39 | 3,9 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| 11 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, км | 20,83 | 12,60 | 14,6 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 |
| 12 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 75,26 | 85,10 | 85,4 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 |
| 13 | Количество жителей города, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, чел. | 37 | 41 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 14 | Количество детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, человек | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 15 | Количество дорожно-транспортных происшествий, случаев | 34 | 36 | 33 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 16 | Доля от общего количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей, % | 17,6 | 22,2 | 21,2 | 19,4 | 16,7 | 13,30 | 10,3 | 6,7 | 6,7 |
| 17 | Доля административных правонарушений, предусмотренных ст.12.9, 12.12, 12.16, 12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фотовидофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких правонарушений, % | 0,0 | 45,0 | 12,0 | 17,0 | 22,0 | 27,0 | 32,0 | 37,0 | 37,0 |